Казахский агротехнический университет

имени С.Сейфуллина “КАТУ”

Краткий отчет о текущей работе по проекту

Поставленные задачи:

- Произвести анализ рынка и осуществить подбор аккумуляторных батарей для носимого трекера.

- Разработка крепежных элементов, монтаж оборудования в имеющиеся корпуса, для сборки старой версии контроллера.

- Разработка переходной платы между платой Arduino Uno и платой-модулем HX711 для подключения весов.

- Разработка и печать герметичного корпуса для платы Arduino Uno с установленной на нее платой-модулем HX711.

- Подготовка посадочных мест для всех компонентов принципиальных схем главной платы контроллера безстрессового взвешивания.

Результаты выполненных работ:

- Произведен подбор аккумуляторных батарей разных типов и было выбрано несколько экземпляров для дальнейшего закупа и тестирования.

- Были разработаны крепежные элементы, посредством их произведен монтаж компонентов в корпуса. 3D вид сборки показан на рисунке 1.

- Рисунок 1 – 3D вид сборки контроллера старой версии

Фотография собранного контроллера показана на рисунке 2.

- Рисунок 2 – собранный контроллер старой версии

- Была разработана переходная плата, показана на рисунке 3.

- Рисунок 3 – 3D вид переходной платы

- Разработан и распечатан герметичный корпус для платы Arduino Uno и переходной платы. Общий вид в сборе показан на рисунке 4.

- Рисунок 4 – 3D вид герметичного корпуса для плат Arduino Uno и HX711.

- В настоящий момент ведутся работы по поиску, рисовке, формированию библиотеки с посадочными местами для компонентов принципиальной схемы контроллера безстрессового взвешивания, с целью их дальнейшего применения при разработке платы. По мере работы также перерисовываются принципиальные схемы с целью приближения к стандартам ГОСТ, а также однообразия изображений компонентов на схемах.